| 项目定义说明 (Project Overview Statement) |  | 项目名称： 石材幕墙污渍检测系统 |  | 项目经理： 于广淳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 问题/机会 (Problem/Opportunity) 在现代建筑中，石材幕墙常因气候、环境污染等因素导致表面积累污渍、粉尘和污染物。这不仅影响建筑美观，还可能损害幕墙的使用寿命和功能。目前，传统的幕墙检测主要依赖人工巡检，存在效率低、成本高、安全风险大的问题。本项目旨在利用计算机视觉和深度学习技术（如YOLO系列模型），开发一套自动化识别系统，以提高检测效率、降低人工成本并提升维护过程中的安全性。 |  |  |  |  |  |
| 2. 项目目标 (Project Goal) 开发一个基于Web的智慧幕墙石材污渍检测系统，实现石材幕墙污渍的自动检测、位置标注、面积计算及历史管理，并能导出智能化分析报告，辅助工程团队进行更有效的幕墙维护管理。 |  |  |  |  |  |
| 3. 项目目的 (Project Objectives) - 图像上传与管理：实现支持拖拽、文件选择及批量上传的Web端接口，并提供图像命名与待检测列表管理功能。 - 自动化污渍识别：采用YOLO系列模型进行幕墙块分割，并结合图像处理算法实现污渍区域的精准定位与识别。 - 结果可视化：在前端界面展示带标注的识别结果图，包括幕墙分割图、污渍标注图及识别出的污渍比例。 - 报告导出系统：支持将单次或历史检测结果生成PDF格式的分析报告并提供下载。 - 历史记录管理：建立基于MySQL和OSS的存储系统，支持按时间筛选和查看历史识别记录及详情。 |  |  |  |  |  |
| 4. 成功准则 (Success Criteria) - 检测准确率：污渍区域检测准确率需达到 95%以上，能够统计污渍占比。 - 类型识别率：对不同类型污渍（如水渍、油渍）的识别准确率需高于 90%。 - 处理响应时间：系统接收图片需在 8秒内 完成，单次污渍检测任务需在 20秒内 完成。 - 系统吞吐量：历史记录查询功能需支持至少 100名用户同时在线操作，且查询响应不超过5秒。 - 数据持久性：系统需支持至少 5年 的历史识别记录长期存储。 |  |  |  |  |  |
| 5. 假设、风险、障碍 (Assumptions, Risks, Obstacles) - 假设：假设用户能够提供充足的建筑幕墙原始影像数据集用于模型优化；假设所选的YOLO模型能在现有算力平台上达到预期的推理性能。 - 风险：经费约束——项目预算有限，可能需在软硬件设施投入上进行取舍；开发周期紧迫——项目计划于2026年6月完成全流程开发。 - 障碍：技术可行性挑战——某些极端天气或光照条件下的污渍识别准确性可能受到环境干扰；设备条件限制——系统运行依赖高性能GPU进行深度学习推理，需确保云服务器资源充足。 |  |  |  |  |  |
| 撰写人：周慧星、于广淳 | 日期：2026/03/14 |  | 审批人：于广淳 |  | 日期：2026/03/14 |